| 유스케이스 ID | 유스케이스 | 하위 유스케이스 | 액터 | 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc-01-001 | 유저정보관리 | 회원가입 기능 | 학생 | WEB |  |
| Uc-01-002 | 유저정보관리 | 로그인 기능 | 학생 | WEB |  |
| Uc-01-003 | 유저정보관리 | 얼굴 사진 촬영, 등록 | 학생 | WEB |  |
| Uc-01-004 | 유저정보관리 | 학습 기록 조회 | 학생 | WEB |  |
| Uc-02-001 | 학습설정 | 마이크 테스트 | 학생 | WEB |  |
| Uc-02-002 | 학습설정 | 웹캠 테스트 | 학생 | WEB |  |
| Uc-03-001 | 강의 목록 | 동영상 학습 목록 | 학생 | WEB |  |
| Uc-03-002 | 강의 목록 | 동영상 학습 선택 | 학생 | WEB |  |
| Uc-04-001 | 동영상 학습 | 얼굴인식 확인 | 학생 | SERVER |  |
| Uc-04-002 | 동영상 학습 | 유해사이트 차단 | 학생 | WEB |  |
| Uc-04-003 | 동영상 학습 | 동영상 플레이 | 학생 | WEB SERVER | html의 비디오 태그를 이용해 서버에 있는 영상을 플레이 하는 방식 |
| Uc-04-004 | 동영상 학습 | 졸음 인식 및 방지 경고음 | 학생 | SERVER |  |
| Uc-04-005 | 동영상 학습 | 음성 명령어 영상제어 | 학생 | WEB |  |
| Uc-04-006 | 동영상 학습 | 동영상 러닝시간 기록 | 학생 | SERVER |  |
| Uc-04-007 | 동영상 학습 | 음성 집중도 검사 얼굴인식 확인 | 학생 | SERVER |  |
| Uc-04-008 | 동영상 학습 | 음성 집중도 검사 | 학생 | SERVER |  |
| Uc-04-009 | 동영상 학습 | 집중도 검사 음성대답 | 학생 | WEB | Uc-02-005와 연계되는 기능 |
| Uc-04-010 | 동영상 학습 | 마무리 퀴즈 | 학생 | WEB |  |
| Uc-04-011 | 동영상 학습 | 마무리 퀴즈 제출 | 학생 | WEB |  |
| Uc-04-012 | 동영상 학습 | 강의 다시 보기 | 학생 | WEB |  |
| Uc-05-001 | 학습 평가 | 수강 태도 분석 | 학생 | SERVER |  |
| Uc-05-002 | 학습 평가 | 분석 결과 전달 | 학생 | SERVER |  |

구현 순서

:

(시작 페이지)

1. 회원가입/로그인 기능

2. 얼굴 사진 촬영, 등록 -> DB연동하여 데이터 저장까지 포함

3. 얼굴인식 확인 -> 여기에 test페이지를 중간에 만들어서 버튼 클릭시 얼굴인식 확인을 하도록하고 승인되면 동영상 학습 페이지로 넘어가도록 만든다. 이후 완성본에는 강의 목록페이지로 전환된다.

(동영상 학습 페이지)

3. 동영상 플레이 -> 동영상 러닝시간 기록과 DB를 구축하여 영상의 시간과 각각의 시간의 흐름이 각 유저의 DB에 저장되는 것을 확인한다.

4. 졸음인식 및 방지 경고음 -> 동영상이 시작됨과 동시에 이 기능이 실행되고 학습 시작~끝까지 실행되는 것으로 중간에 동영상 정지 액션이 일어나면 이 기능 또한 자동 정지되도록 한다. 또한 DB를 구축하여 각 눈인식 데이터가 저장되는 것을 확인한다.

5. 음성 집중도 검사 -> 동영상 러닝시간 기록을 이용해 각각의 파트에 영상이 서버에서 제어 되도록 한다. 정해진 시간이 되면 영상은 자동 멈추고 팝업창을 통해 문제를 풀 수 있게 한다. DB를 구축해 각각의 답이 DB에 저장되도록 한다.

6. 음성 명령어 영상제어

(마무리 퀴즈 페이지)

7. 마무리 퀴즈 -> 영상이 종료되면 마무리퀴즈 페이지로 넘어가 문제를 풀 수 있도록 한다. DB를 구축해 저장되도록 한다.

(강의 목록페이지)

8. 강의 목록 -> 각각의 동영상들을 목록화하여 DB에 저장한다. ex.) IT분야, 디자인 분야 등등

(설정페이지)

9. 마이크&웹캠 테스트 -> 마이크와 웹캠을 테스트하고 설정할 수 있는 페이지를 만든다.

(학습 평가 결과페이지)

10. 학습 평가 -> 학습 모델이 완성되면 여기에 앞에서 저장했던 데이터들을 넣어 분석하고 마무리 퀴즈를 마치면 볼 수 있게 한다.